График по реализации закона Вологодской области «Об установлении случая бесплатного предоставления в собственность земельных участков на территории Вологодской области», принятого 23.04.2013 года.

| № | Мероприятия по реализации закона | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование ответственных лиц за реализацию закона | 01.06.2013 года |
| 2. | Подача заявки некоммерческими организациями, образованными гражданами – участниками долевого строительства многоэтажных жилых домов, пострадавших вследствии действий недобросовестных застройщиков (от домов № 9 и № 20 по ул. Раахе) в соответствии со ст. 6 закона Вологодской области «О мерах по защите прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщиками не исполнены обязательства по передаче им жилых помещений, на территории Вологодской области» | 15.06.2013 года МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» |
| 3 | Принятие муниципального правового акта о признании многоквартирных домов (№ 9 и № 20 по ул. Раахе) соответствующим требованиям, установленным абзацем 2 ч. 1 ст. 2 закона области | 15.07.2013 года Контрольно-правовое управление |
| 4 | Формирование реестра участников строительства в соответствии с законом ответственными за реализацию законопроекта лицами | в течении 30 дней со дня принятия МПА, указанного в пункте 3, но не позднее 15.08.2013 года МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» |
| 5 | Подготовка конкурсной документации для определения юридического лица, обязующегося предоставить участникам строительства жилые помещения общей площадью не менее расчетной нормы, установленной ч. 1 ст. 2 закона области (далее-конкурс) и размещение её на сайте | 15.08.2013 года Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства |
| 6 | Проведение конкурса по определению юридического лица, обязующегося предоставить участникам строительства жилые помещения общей площадью не менее расчетной нормы, установленной ч. 1 ст. 2 закона области. | 01.11.2013 года Комитет по управлению имуществом города |
| 7 | Заключение соглашения по результатам проведенного конкурса между уполномоченным органом, победителем конкурса, некоммерческой организацией и застройщиком, предусмотренное конкурсной документацией | 01.12.2013 года Комитет по управлению имуществом города |